# Consignes de production
Vous consignerez, au fil du déroulement du projet, dans le tableau ci-dessous le temps en personne x heure, cumulé au niveau de l'équipe projet, passé à travailler sur le projet en séance et hors séance. Cette fiche vous permettra à l'issue du projet de garder la trace du temps que vous aurez consacré à chaque activité. Ceci vous permettra à terme de mieux prévoir le temps à consacrer aux différentes tâches que recouvre un projet.
En fin de projet, vous établirez un bilan comptable simplifié[1] du projet en vous aidant de ce qui aura été traité dans la petite-classe « estimation et cycle de vie » :
[1] Il s'agit essentiellement de chiffrer le coût de revient de vos activités pour mener le projet à son terme. Faute d'information spécifique donnée dans la petite-classe, vous considérerez que le coût de revient de l'heure d'un ingénieur junior, auquel vous vous assimilerez, s'élève pour l'entreprise à 90 € TTC.
- vous établirez votre productivité en lignes de code source (hors commentaires et tests) livrées (LCSL) par personne x mois (P.M) ;
- vous évaluerez le résultat financier de l'exercice sur les bases indiquées dans le cahier des charges et vous conclurez : ce projet aurait-il permis de dégager une marge bénéficiaire à l'entreprise dont vous seriez salarié, ou au contraire, aurait-il été déficitaire et de combien ?
- vous indiquerez enfin un coût approximatif de facturation du projet au client pour la livraison d'une version de production avec l'hypothèse que le LCSL sera du même ordre de grandeur que votre prototype.
Séance ou activité	temps passé en séance en P.H[2]	temps passé hors séance en P.H	Détails activité
BE1
BE2
BE3
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6

Totaux
[2] P.H : personne x heure. NB : 1 jr = 7 h ; 1 sem = 5 jrs ; 1 mois = 20 jrs ; 1 an = 10 mois./